業務効率化システム導入進捗報告書

●プロジェクト概要

本プロジェクトは、社内業務の効率化を目的に2024年1月に開始しました。経理、営業、人事など全社の業務を対象とし、クラウド型業務管理システム「Biz Stream Pro」を活用して以下を目指します。

* 重複業務の削減（20%削減目標）
* ペーパーレス化の推進（90%以上のデジタル化）

「Biz Stream Pro」は直感的な操作性と高度なデータ管理機能を備えており、全社的な効率化の実現に寄与するシステムとして期待されています。

●現在の進捗状況

* 2.1 フェーズ1：要件定義（完了）

要件定義実施期間：2024年1月〜3月

主な成果物：

* 部門ごとの業務フロー分析
* 要件定義書作成

2.2 フェーズ2：システム開発およびテスト（進行中）

システム開発実施期間：2024年4月〜2024年12月（進捗率：85%）

テスト実施期間：2024年4月〜2024年12月（進捗率：85%）

主な状況：

* 基本機能（タスク管理、進捗確認、データレポート生成）の開発完了
* 一部部門でテスト運用中
* 残課題：バグ修正、一部部門の運用テスト未完了

●今後の計画

実施期間：2025年1月〜3月

主要タスク：

* 全社員向けシステムトレーニングの実施
* 現場でのトラブルシューティング対応
* システム担当者を各部門に配置し、「Biz Stream Pro」を段階的に運用